
Machine Translated by Google

Título del curso

Desarrollo y gestión de proyectos

Proyecto 1

Código de proyecto [420­DGP­ID v1­0 Borrador](http://vizedhtmlcontent.next.ecollege.com/CurrentCourse/Projets/420-SQA-IDF%20v2-0%20Projet%201%202013-0815.pdf) 1

Título del Proyecto Plataforma de streaming Solarys

Paginas

Fecha de publicación Fecha actualizada

4 páginas (más portada) 9 de abril de 2020

9 de abril de 2020

420­DGP­ID Desarrollo y Gestión de Proyectos Proyecto 1: Plataforma de streaming Solarys

Página 1

Machine Translated by Google

Desarrollo y gestión de proyectos

Plataforma de streaming Solarys

PUESTA EN SITUACIÓN

La compañía ViewTube quiere lanzar una nueva plataforma de streaming (streaming) especializada en películas y series de ciencia ficción, terror y fantasía. ViewTube quiere

Solarys

llamar a esta plataforma MultiDEV.

y ha otorgado el contrato de desarrollo a la firma de TI

Por lo tanto, MultiDEV ha reunido un equipo responsable de desarrollar e implementar Solarys y se utilizará el método de desarrollo Scrum. Esto representa un contrato importante para MultiDEV y el presidente de la empresa, el Sr. Martínez, desea estar pendiente del desarrollo. Asignó a Carole como propietaria del producto porque es una representante experimentada que a menudo ha tenido que interactuar con ViewTube en el pasado y que conoce bien sus necesidades.

A Rachid, que es un experto en el desarrollo de Scrum, se le ha asignado el rol de Scrum

Master. También están asignados al equipo Alexandre (desarrollador web front­end), Karina (desarrollador móvil) y Ping (desarrollador back­end y servidor).

Por su parte, la vicepresidenta de marketing de ViewTube, Sra. Desjardins, desea mantenerse informada sobre el desarrollo del proyecto. ViewTube ya se ha dirigido a un grupo de probadores que están ansiosos por probar el producto. También hay un director en ViewTube llamado Zinedine Soua que administra los ingresos por publicidad y que podría ser útil para integrar anuncios en las transmisiones. Finalmente, la empresa de

diseño de Horizon que fue contratada para crear los logotipos debe coordinarse con el equipo.

420­DGP­ID Desarrollo y Gestión de Proyectos Proyecto 1: Plataforma de streaming Solarys

Página 2

Machine Translated by Google

# TIEMPO

REQUERIDO Tienes 15 horas de clase para completar este proyecto.

.

# SOLICITUDES DE CLIENTES

Esto es lo que la gente de ViewTube quiere para la plataforma Solarys:

* El contenido de la plataforma debe ser accesible en dispositivos móviles

(Android/IOS) y en la web

* Las personas pueden crear su cuenta en línea •

Uno puede suscribirse a una versión gratuita del servicio, con anuncios y contenido límite

* Los suscriptores pueden actualizar a una versión premium del servicio con una tarifa anual
* Los usuarios deben crear una cuenta para acceder al contenido, incluso gratis
* Al crear la cuenta, el sistema debe preguntar por las preferencias del usuario (terror, suspenso, gore, fantasía, ciencia ficción, etc.) • El sistema debe

utilizar las preferencias y hábitos de los usuarios para hacerles sugerencias.

* Deben sugerirse las películas y series más populares • Debe ser

posible crear administradores para gestionar las películas y series de la plataforma

* Un administrador puede agregar y ocultar películas y series en la plataforma. • La versión

gratuita del servicio dot inyecta un anuncio cada 10 minutos de visualización. Tendrás acceso a nuestro banco de anunciantes.

420­DGP­ID Desarrollo y Gestión de Proyectos Proyecto 1: Plataforma de streaming Solarys

Página 3

Requisitos generales

Según el escenario y las solicitudes del cliente, desempeñará el papel del equipo Scrum. Suponga que una temporada es suficiente para completar todo el proyecto y realice los siguientes pasos:

1. Identificar a las partes interesadas

Enumere las partes interesadas y explique su interés en el proyecto.

1. Determinar las características

Cree un diagrama de mapeo de impacto para ayudarlo a definir las funciones solicitadas por el cliente.

1. Crea el backlog inicial

A partir de las características, identifique las tareas importantes y refínelas en historias que estén listas para ser realizadas. Enumere todas las historias para la próxima

temporada y, para cada una, asigne el recurso (persona) que será responsable de la misma.

1. Comienza y sigue el primer sprint

Identificar las historias para el primer sprint. Cree un nuevo proyecto en Jira y asígnele el nombre xxxxSolarys ( siendo xxxx las primeras cuatro letras de su apellido). Agregue las historias al proyecto y comience el sprint el próximo lunes. El sprint debe ser de tres semanas. Indica la duración de las historias y escribe el nombre del gerente en

la descripción de cada historia.

Luego, proyéctate dos semanas después del inicio del sprint. Suponiendo que todo salga según lo planeado, mueva las historias correspondientes a las columnas EN CURSO y COMPLETO . Tome capturas de pantalla de todo el tablero kanban y de las tarjetas de historias individuales .

1. Haz la revisión del sprint En

uno o dos párrafos, explica cómo irá la revisión del sprint con las partes interesadas. (¿Qué historias se presentarán y quién las presentará?)


Asegúrese de darle a su instructor los folletos para cada paso.



420­DGP­ID Desarrollo y Gestión de Proyectos

Página 4

ESCALA DE CORRECCIÓN

Serás evaluado en los siguientes puntos:

Elementos del proyecto

Puntos

* Etapa 1 • 10

Etapa 2 • 35

Etapa 3 • 15

Etapa 4 • 20

Etapa 5 • 15

Claridad y ortografía de todo el proyecto 5

Total

100

PENALIZACIONES

* 5% descontado por cada día de retraso.

420­DGP­ID Desarrollo y Gestión de Proyectos página 5